ÍNDICE

Ficha N° 42: Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales.	2

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	2

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	6

Ficha N° 43: Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.	10

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	10

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	14

MODELO DE INFORME

### Ficha N° 42: Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Mes de: [Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio] 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | [Nombre de la DIRESA / GERESA / DIRIS / Red de Salud] |
| --- | --- |
| Región / Departamento: |  |
| Período de reporte: | [Mes y año: ej. Febrero 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Teléfono de contacto: |  |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del avance mensual en el cumplimiento del Compromiso de Mejora establecido en la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, correspondiente al fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales, en el marco del uso obligatorio del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas – SIHCE del MINSA, conforme a la R.M. N° 553-2025-MINSA.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación del SIHCE del MINSA y su alcance al primer, segundo y tercer nivel de atención.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en establecimientos de salud del primer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 42, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS

Las metas a alcanzar al 30 de junio de 2026 se determinan según el número total de EESS I-2, I-3 e I-4 del ámbito (excluyendo Centros de Salud Mental Comunitarios – CSMC):

| Rango de EESS I-2, I-3, I-4 | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con certificado digital activo | Aplicable a |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS | 50% | 60% (del 50% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% (del 25% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% (del 15% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |

Nota: Los Hospitales e Institutos aplican la meta porcentual correspondiente a la DIRESA/GERESA/DIRIS a la que pertenecen.

V. SEGUIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD

5.1. Estado de equipamiento y conectividad en EESS

Consignar el número de EESS I-2, I-3 e I-4 (excluyendo CSMC) que han implementado equipamiento informático y conectividad suficiente para el uso continuo de los módulos de: (i) programación de turnos, (ii) Ventanilla Única / citas, (iii) triaje, (iv) consulta externa y (v) Atención Prenatal con firma digital en el SIHCE–MINSA.

| N° EESS I-2/I-3/I-4 | Total EESS ámbito | Meta EESS (N°) | EESS con equipamiento (N°) | % Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Análisis de brecha de conectividad y equipamiento

Describir brevemente las brechas identificadas respecto a conectividad y equipamiento informático en los EESS del ámbito, a nivel de ambiente (consultorio, triaje, ventanilla, etc.), precisando el nivel I-2, I-3 o I-4 al que corresponden:

[Describa el análisis de brecha identificado en el mes...]

VI. AVANCE EN CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES DE SALUD

Registrar el número de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de Consulta Externa (medicina general y obstetricia) de los EESS incluidos en la meta, que cuentan con certificado digital activo (DNIe o certificado de Persona Jurídica) para firmar digitalmente en el módulo de consulta externa del SIHCE del MINSA.

| EESS / Servicio | Total profesionales (CE Medicina/Obstetricia) | Meta profesionales con cert. digital (60%) | Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

| Actividad realizada | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad identificada | Impacto | Medida de mitigación propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

IX. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO

| Acción comprometida para el siguiente mes | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

[Incluir conclusiones sobre el nivel de avance del mes y las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento al 30 de junio de 2026...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado de EESS con equipamiento y conectividad implementada (formato Excel o PDF).

- Anexo 2: Relación de profesionales de salud con certificado digital activo, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Registro fotográfico o capturas de pantalla del SIHCE evidenciando el uso de los módulos.

- Anexo 4: Actas, oficios u otros documentos de coordinación con OGTI/MINSA durante el período.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Febrero – Junio 2026 ¦ Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | [Nombre de la DIRESA / GERESA / DIRIS / Red de Salud] |
| --- | --- |
| Región / Departamento: |  |
| Período cubierto: | Febrero – Junio 2026 |
| Fecha de presentación: | [≤ 15 de julio de 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el nivel de cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, correspondiente al fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 e I-4 del MINSA y de los Gobiernos Regionales, al cierre del plazo establecido al 30 de junio de 2026. Constituye el documento técnico oficial que sustenta la verificación del logro esperado ante la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI del MINSA.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación y alcance del SIHCE del MINSA.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en el primer nivel de atención.

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 42, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS Y UMBRALES DE CUMPLIMIENTO

La siguiente tabla resume los umbrales de cumplimiento aplicables según el número de EESS I-2, I-3 e I-4 (excluidos CSMC) en el ámbito:

| Rango EESS ámbito | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con cert. digital activo | Umbral mínimo de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS | 50% | 60% del 50% de EESS | Cumplimiento ≥ 50% + 60% prof. |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% del 25% de EESS | Cumplimiento ≥ 25% + 60% prof. |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% del 15% de EESS | Cumplimiento ≥ 15% + 60% prof. |

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL

| Indicador | Meta fijada | Logro alcanzado (N°) | % Cumplimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EESS I-2, I-3, I-4 con equipamiento y conectividad suficiente | Ver tabla IV |  |  |  |
| Profesionales de CE medicina/obstetricia con cert. digital activo (60% del % de EESS) | 60% |  |  |  |
| Módulos SIHCE operativos: programación, citas, triaje, CE y Atención Prenatal | 100% de EESS meta |  |  |  |

VI. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL AVANCE (FEBRERO – JUNIO 2026)

La siguiente tabla presenta la evolución del avance mensual registrada en los informes de avance correspondientes:

| Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Observaciones finales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % EESS equip. | % EESS equip. | % EESS equip. | % EESS equip. | % EESS equip. | % EESS equip. |
| % Prof. cert. digital | % Prof. cert. digital | % Prof. cert. digital | % Prof. cert. digital | % Prof. cert. digital | % Prof. cert. digital |

VII. ANÁLISIS FINAL DE BRECHA

Describir el estado final de las brechas de equipamiento y conectividad en los EESS del ámbito. Indicar cuántos EESS aún presentan deficiencias, sus causas principales y las acciones que quedan pendientes de implementación fuera del período del convenio:

[Descripción del análisis final de brecha hasta el nivel de ambiente del EESS, conforme a la Nota N° 3 de la ficha técnica...]

VIII. RELACIÓN FINAL DE EESS CON CUMPLIMIENTO VERIFICADO

| N° | Nombre del EESS | Categoría | Módulos SIHCE operativos | N° prof. con cert. digital activo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Continúa en Anexo 1 – Listado completo de EESS verificados] |  |  |  |  |  |

IX. LECCIONES APRENDIDAS

[Sistematizar los aprendizajes del proceso de implementación del equipamiento e incorporación de certificados digitales en los EESS del ámbito, identificando factores de éxito y obstáculos superados...]

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

[Conclusión sobre el nivel de cumplimiento final del compromiso de mejora. Indicar si se alcanzó la meta, los factores determinantes y las recomendaciones para la sostenibilidad del uso del SIHCE en el siguiente período...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado completo de EESS I-2, I-3 e I-4 con equipamiento y conectividad verificado (Excel/PDF).

- Anexo 2: Relación final de profesionales de salud con certificado digital activo por EESS, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Informe de análisis de brecha final por EESS y por ambiente.

- Anexo 4: Capturas de pantalla / registros del SIHCE evidenciando el uso de los módulos al cierre del período.

- Anexo 5: Compilación de informes mensuales de avance (febrero a junio 2026).

- Anexo 6: Documentación de gestión (oficios, actas, coordinaciones con OGTI/MINSA).

MODELO DE INFORME

### Ficha N° 43: Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Trimestre: [1° / 2° / 3° / 4°] – Período: [Mes inicio – Mes fin] 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Hospital / Instituto: | [Nombre del establecimiento de salud – 2° o 3° nivel] |
| --- | --- |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: |  |
| Región / Departamento: |  |
| N° de trimestre reportado: | [1° / 2° / 3° / 4°] |
| Período cubierto: | [Ej. Enero – Marzo 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |
| Correo electrónico: |  |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del avance trimestral en el cumplimiento del Compromiso de Mejora establecido en la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026, relativo al fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales. El compromiso consiste en garantizar que los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina cuenten con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

| Trimestre | Período | Fecha de entrega | Meta específica | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | Enero – Marzo 2026 | Marzo 2026 | Avance hacia el 30% (meta junio 2026) | Relación nominal + INFORHUS + RENIEC |
| 2° | Abril – Junio 2026 | Junio 2026 | Acreditación del 30% al 30 de junio 2026 | Relación nominal + INFORHUS + RENIEC |
| 3° | Julio – Setiembre 2026 | Setiembre 2026 | Avance hacia el 80% (meta diciembre 2026) | Relación nominal + INFORHUS + RENIEC |
| 4° | Octubre – Diciembre 2026 | Diciembre 2026 | Acreditación del 80% al 31 de diciembre 2026 | Relación nominal + INFORHUS + RENIEC |

Nota: La meta intermedia al 30 de junio de 2026 es contar con el 30% de profesionales de salud con certificado digital activo. La meta final al 31 de diciembre de 2026 es alcanzar el 80% de profesionales con certificado digital activo.

V. SEGUIMIENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES

5.1. Resumen cuantitativo trimestral

| Establecimiento de Salud (2° y 3° nivel) | Total profesionales CE Medicina | Meta cert. digital activo al trim. | Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento trimestral | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Relación nominal de profesionales de salud (Nota 1 de la Ficha N° 43)

Adjuntar como Anexo 1 la relación nominal completa de los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina, con las siguientes variables (conforme a la Nota N° 1 de la Ficha N° 43):

| Variable (relación nominal) | Descripción / instrucción de llenado |
| --- | --- |
| Tipo de documento |  |
| N° de documento |  |
| Apellidos y nombres |  |
| Cargo |  |
| Condición laboral |  |
| Dependencia/Servicio/Unidad orgánica |  |
| ¿Tiene certificado digital? (Sí/No) |  |
| Tipo de certificado digital |  |
| Entidad emisora del certificado |  |
| Fecha de emisión |  |
| Fecha de vencimiento |  |
| Estado del certificado |  |
| Dispositivo del certificado |  |
| Responsable de validar el certificado |  |
| Observaciones |  |
| Evidencia adjunta (Sí/No) |  |

Nota: Esta relación nominal debe adjuntarse en formato Excel como Anexo 1 del presente informe. La información se verificará cruzando con las bases de datos de INFORHUS y RENIEC.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE

| Actividad realizada en el trimestre | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

VII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad | Impacto estimado | Medida de mitigación / acción correctiva |
| --- | --- | --- |

VIII. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

| Acción comprometida | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |

IX. CONCLUSIONES

[Consignar las conclusiones sobre el nivel de avance trimestral, el grado de acercamiento a la meta intermedia (30% a junio) o final (80% a diciembre) y las acciones prioritarias para el siguiente trimestre...]

X. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal de profesionales de salud de CE de medicina con las 16 variables indicadas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43 (formato Excel).

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento de salud evidenciando el registro de atenciones con firma digital.

- Anexo 3: Constancias de certificados digitales emitidos a los profesionales de salud durante el trimestre.

- Anexo 4: Documentos de coordinación con OGTI/MINSA u otras instancias durante el período.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Enero – Diciembre 2026 ¦ Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2027 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Hospital / Instituto: | [Nombre del establecimiento de salud – 2° o 3° nivel] |
| --- | --- |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: |  |
| Región / Departamento: |  |
| Período cubierto: | Enero – Diciembre 2026 |
| Fecha de presentación: | [≤ 15 de enero de 2027] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el nivel de cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026, relativo al fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales. Constituye el documento técnico oficial de cierre que sustenta el cumplimiento del logro esperado ante la OGTI del MINSA: el 80% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo al 31 de diciembre de 2026.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS DEL COMPROMISO DE MEJORA

Meta intermedia (30 de junio de 2026): 30% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

Meta final (31 de diciembre de 2026): 80% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

Fuentes de verificación: Base de datos INFORHUS (RRHH), base de datos RENIEC (DNIe con certificado activo) e informe con relación nominal de profesionales conforme a las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43.

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

| Indicador | Meta final (diciembre 2026) | Logro alcanzado (N° y %) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total profesionales CE medicina en UPSS de atención directa | N/A (base de cálculo) |  |  |  |
| Profesionales con certificado digital activo | 80% |  |  |  |
| Meta intermedia al 30 de junio 2026 (30% prof.) | 30% (hito de control) |  | Cumplido / No cumplido |  |
| Profesionales que firmaron digitalmente en SIHCE | Dentro del 80% |  |  |  |

VI. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE (2026)

La siguiente tabla presenta la evolución trimestral de los informes de avance presentados durante el año 2026:

| 1° Trimestre (Marzo) | 2° Trimestre (Junio) | 3° Trimestre (Setiembre) | 4° Trimestre (Diciembre) | Observaciones finales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % prof. con cert. digital | % prof. con cert. digital | % prof. con cert. digital | % prof. con cert. digital | % prof. con cert. digital |
| N° prof. con cert. digital | N° prof. con cert. digital | N° prof. con cert. digital | N° prof. con cert. digital | N° prof. con cert. digital |

VII. RELACIÓN NOMINAL FINAL DE PROFESIONALES DE SALUD

Se adjunta como Anexo 1 la relación nominal final de todos los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina, con el estado actualizado al 31 de diciembre de 2026 de cada una de las 16 variables establecidas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43:

| Variable (relación nominal final) | Estado al 31 de diciembre de 2026 |
| --- | --- |
| Tipo de documento |  |
| N° de documento |  |
| Apellidos y nombres |  |
| Cargo |  |
| Condición laboral |  |
| Dependencia/Servicio/Unidad orgánica |  |
| ¿Tiene certificado digital? (Sí/No) |  |
| Tipo de certificado digital |  |
| Entidad emisora del certificado |  |
| Fecha de emisión |  |
| Fecha de vencimiento |  |
| Estado del certificado |  |
| Dispositivo del certificado |  |
| Responsable de validar el certificado |  |
| Observaciones |  |
| Evidencia adjunta (Sí/No) |  |

IX. LECCIONES APRENDIDAS

[Sistematizar los factores de éxito, obstáculos encontrados y recomendaciones para la extensión de la implementación de certificados digitales en el personal de salud del establecimiento y del sector...]

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

[Conclusión sobre el cumplimiento del logro esperado (80% de profesionales con cert. digital activo al 31/12/2026). Indicar el nivel de cumplimiento final, factores determinantes, brechas remanentes y recomendaciones para la siguiente fase de implementación del SIHCE en el establecimiento...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal final de profesionales de CE de medicina (con las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43) – formato Excel.

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento evidenciando firma digital en consulta externa.

- Anexo 3: Compilación de los cuatro informes de avance trimestral (marzo, junio, setiembre y diciembre 2026).

- Anexo 4: Documentación de coordinación con OGTI/MINSA durante el período (oficios, actas).